zał .Nr 7 do SIWZ

Umowa Nr .............................   ( projekt)

zawarta w Żórawinie w dniu  ............... 2007 r.

pomiędzy: Gminą Żórawina, zwaną dalej „Zamawiającym” – reprezentowaną przez:

Wójta Gminy  – Jana Żukowskiego

a firmą pn. ...........................................................................................................................................

z siedzibą ............................................................................................................................. wybraną w drodze przetargu nieograniczonego w trybie art.39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz.U.Nr 19 poz.17 z dnia 09.02.2004r (z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ................................................................................................. , o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

- Sporządzenie miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenów  położonych w  miejscowości Jaksonów   zgodnie z uchwałą  Rady Gminy Żórawina nr XXV/160//2006 z dnia 5 czerwca 2006 r.  zwaną dalej planem.

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we  wsi Brzeście zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żórawina nr XXV/161/2006 z dnia 5 czerwca 2006 r. zwanego dalej planem

- Projektantem opracowania będzie ....................................... - uprawniony do projektowania                              w planowaniu przestrzennym ( członek ZOIU nr ...............).

§ 2

1) Zakres prac, o których mowa w § 1 obejmuje:

- Ustalenie przeznaczenia, zasad i warunków zagospodarowania terenów określonych   w art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego,  prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu  oraz  w razie potrzeby wniosków                              o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

- Przygotowanie dla Zamawiającego wszystkich pism, ogłoszeń  i obwieszczeń dotyczących opracowywanego planu, publikacji ich w prasie oraz dostarczenia ich do wszystkich określonych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym instytucji i osób, a zwłaszcza związanych z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu, pism informujących o sposobie rozpatrzenia wniosków do planu, pism o wydanie opinii i o uzgodnienie projektu planu.

- Analiza wniosków do planu i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia,

- Opracowanie projektu planu,

- Przedstawienie projektu planu na posiedzeniu komisji urbanistyczno- architektonicznej,

- Wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii    i dokonanych uzgodnień,

- Udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,

- Analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,

- Wprowadzenie zmian do projektu wynikających z rozpatrzenia uwag, o których mowa w  podpunkcie poprzednim,

- Prezentacja projektu planu władzom gminy,

- W razie konieczności, ponowne uzgadnianie projektu planu, w przypadku wprowadzenia zmian przez władze gminy,

- Wprowadzenie zmian do projektu planu, wynikających z ponowionych uzgodnień, przygotowanie projektu planu do uchwalenia,

- Sporządzenie kopii planu

- Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do przedstawienia wojewodzie w celu stwierdzenia zgodności z przepisami prawa.

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace zgodnie z wymaganą w tym zakresie najlepsza wiedzą  i przepisami.

§ 3

1. Wykonawca wykona i dostarczy przedmiot umowy w 6-ciu egzemplarzach  ( w tym 1 egz. zalaminowanego rysunku planu w wersji kolorowej, 2 egz. rysunku planu w wersji kolorowej                i 1 egz. zalaminowanego rysunku planu w wersji czarno- białej z podziałem na arkusze formatu A 3 ) wraz z wykazem opracowań, niezbędnych opinii i uzgodnień oraz oświadczeniem o kompletności dokumentacji w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

2. Wykonawca dostarczy ponadto przedmiot umowy zapisany w wersji elektronicznej ( rysunki w formatach  JPG oraz dwg. lub dxf. I przekazany na nośnikach  CD.

§ 4

Wartość wykonanych prac wynosi -  ................ zł  brutto, słownie złotych: .......................,             w tym 22 % podatku VAT  tj. ..................... zł, słownie złotych: ...............................bez podatku VAT (netto) wynosi - ....................... zł słownie złotych: ......................

§ 5

- Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni po opublikowaniu planów miejscowych  w dzienniku urzędowym.

- Prace będą przyjęte protokolarnie, a Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru prac.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy ................................, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

§ 6

1. Termin wykonania robót ustala się na 31.01. 2008 r.

2. Za termin zakończenia prac uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 7

- Wykonawca wyznacza: ...............................  do koordynowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznacza arch. Elizę Janicką- Grabowską jako koordynatora w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

1. Ustaloną przez Strony formą odszkodowawczą za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą kary  umowne.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za opóźnienie w wykonaniu prac - w wysokości 0,2% wartości wykonanych prac za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w usunięciu wad pracy projektowej - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

  - W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od powiadomienia przez Zamawiającego.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych  z  29 .01.2004 r.

§ 9

Spory wynikłe z realizacji umowy będą  rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 10

Wszelkie zmiany  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

# Wykonawca                                                                                               Zamawiający